BÀI THỰC HÀNH 2
TỔ CHỨC SPRINT RETROSPECTIVE CHO RIKKEIRETECH

Họ và tên: ............................................................

Mã lớp: ...............................................................

## Nhiệm vụ 1 – Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn và lý do: Start–Stop–Continue vì vấn đề của Sprint đã khá rõ và kỹ thuật này giúp nhóm nhanh chóng chuyển ý kiến thành các hành động bắt đầu, dừng hoặc duy trì.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue. Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop. Dừng việc dồn kiểm thử đến cuối Sprint; cần kiểm thử sớm hơn để phát hiện lỗi kịp thời. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop. Viết lại không đổ lỗi: “Việc báo lỗi chưa kịp thời khiến cả nhóm phải sửa gấp.” Cần dừng việc để lỗi tồn đọng mà không báo sớm. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner Thảo để làm rõ nhu cầu và xem xét trong Product Backlog; đây là vấn đề phạm vi/sản phẩm, không phải trọng tâm Retrospective của Sprint này. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start. Bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào DoD để mọi PBI đều được kiểm tra trên thiết bị cần thiết trước khi Done. |

## Nhiệm vụ 2 – Từ Data đến Improvement

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done. | Quy trình | Kiểm thử chưa được đưa vào các mốc thực hiện sớm trong Sprint nên nhóm chỉ kiểm tra chức năng vào gần cuối Sprint. Vì vậy lỗi không có đủ thời gian để sửa và kiểm tra lại trước khi kết thúc Sprint. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ Sprint sau, với mỗi PBI, bắt đầu kiểm thử chậm nhất vào ngày làm việc thứ 5; Scrum Master nhắc kiểm tra tiến độ vào Daily Scrum. Nếu PBI chưa được kiểm thử, nhóm phải nêu rõ nguyên nhân và xử lý sớm. | Scrum Master Duy theo dõi cùng toàn bộ Developers. | Cuối Sprint sau, trong Sprint Retrospective, kiểm tra xem các PBI có bắt đầu kiểm thử trước hoặc trong ngày 5 hay không và xem số PBI bị phát hiện lỗi muộn. | Bảng theo dõi PBI có ngày bắt đầu kiểm thử; số PBI bắt đầu kiểm thử từ ngày 5 trở về trước và số PBI chưa Done do lỗi phát hiện muộn. |

## Nhiệm vụ 3 – Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6

Hoạt động bị loại và lý do: H4 – Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo, vì Improvement cần được Scrum Team cùng thảo luận và thống nhất, không phải do Scrum Master tự quyết định.

Lời mở đầu: “Mục tiêu của buổi Retrospective hôm nay là cùng nhìn lại cách chúng ta làm việc trong Sprint vừa rồi để tìm ra điều cần cải thiện, không phải tìm người để đổ lỗi. Mọi người hãy nói thẳng những điều mình quan sát được, tập trung vào sự việc và quy trình, đồng thời tôn trọng ý kiến của nhau. Cuối buổi, chúng ta sẽ thống nhất một Improvement cụ thể và cách kiểm tra lại ở Sprint sau.”